****

**ПРОЕКТ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-КУБИНСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

с. Устье

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_

Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование автодорог общего пользования местного значения Усть-Кубинского муниципального округа на 2023-2027 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением администрации округа от 21 февраля 2023 года № 322 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Усть-Кубинского муниципального округа», со ст. 42 Устава округа администрация округа

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Усть-Кубинского муниципального округа на 2023-2027 годы».

2. Признать утратившими силу следующие постановления администрации района:

- от 27 ноября 2018 года № 1096 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование автодорог общего пользования местного значения Усть-Кубинского муниципального района на 2019-2023 годы»;

- от 25 февраля 2019 года № 189 «О внесении изменений в постановление администрации района от 27 ноября 2018 года № 1096 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование автодорог общего пользования местного значения Усть-Кубинского муниципального района на 2019-2023 годы»;

- от 2 апреля 2019 года № 287 «О внесении изменений в постановление администрации района от 27 ноября 2018 года № 1096 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование автодорог общего пользования местного значения Усть-Кубинского муниципального района на 2019-2023 годы»;

- от 13 мая 2019 года № 419 «О внесении изменений в постановление администрации района от 27 ноября 2018 года № 1096 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование автодорог общего пользования местного значения Усть-Кубинского муниципального района на 2019-2023 годы»;

- от 9 сентября 2019 года № 846 «О внесении изменений в постановление администрации района от 27 ноября 2018 года № 1096 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование автодорог общего пользования местного значения Усть-Кубинского муниципального района на 2019-2023 годы»;

- от 12 декабря 2019 года № 1231 «О внесении изменений в постановление администрации района от 27 ноября 2018 года № 1096 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование автодорог общего пользования местного значения Усть-Кубинского муниципального района на 2019-2023 годы»;

- от 17 февраля 2020 года № 181 «О внесении изменений в постановление администрации района от 27 ноября 2018 года № 1096 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование автодорог общего пользования местного значения Усть-Кубинского муниципального района на 2019-2023 годы»;

- от 24 апреля 2020 года № 439 «О внесении изменений в постановление администрации района от 27 ноября 2018 года № 1096 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование автодорог общего пользования местного значения Усть-Кубинского муниципального района на 2019-2023 годы»;

- от 2 сентября 2020 года № 845 «О внесении изменений в постановление администрации района от 27 ноября 2018 года № 1096 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование автодорог общего пользования местного значения Усть-Кубинского муниципального района на 2019-2023 годы»;

- от 29 октября 2020 года № 1034 «О внесении изменений в постановление администрации района от 27 ноября 2018 года № 1096 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование автодорог общего пользования местного значения Усть-Кубинского муниципального района на 2019-2023 годы»;

- от 1 марта 2021 года № 174 «О внесении изменений в постановление администрации района от 27 ноября 2018 года № 1096 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование автодорог общего пользования местного значения Усть-Кубинского муниципального района на 2019-2023 годы»;

- от 23 апреля 2021 года № 384 «О внесении изменений в постановление администрации района от 27 ноября 2018 года № 1096 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование автодорог общего пользования местного значения Усть-Кубинского муниципального района на 2019-2023 годы»;

- от 6 августа 2021 года № 668 «О внесении изменений в постановление администрации района от 27 ноября 2018 года № 1096 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование автодорог общего пользования местного значения Усть-Кубинского муниципального района на 2019-2023 годы»;

- от 9 сентября 2021 года № 765 «О внесении изменений в постановление администрации района от 27 ноября 2018 года № 1096 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование автодорог общего пользования местного значения Усть-Кубинского муниципального района на 2019-2023 годы»;

- от 19 ноября 2021 года № 966 «О внесении изменений в постановление администрации района от 27 ноября 2018 года № 1096 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование автодорог общего пользования местного значения Усть-Кубинского муниципального района на 2019-2023 годы»;

- от 14 марта 2022 года № 206 «О внесении изменений в постановление администрации района от 27 ноября 2018 года № 1096 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование автодорог общего пользования местного значения Усть-Кубинского муниципального района на 2019-2023 годы»;

- от 27 июня 2022 года № 561 «О внесении изменений в постановление администрации района от 27 ноября 2018 года № 1096 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование автодорог общего пользования местного значения Усть-Кубинского муниципального района на 2019-2023 годы»;

- от 16 августа 2022 года № 738 «О внесении изменений в постановление администрации района от 27 ноября 2018 года № 1096 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование автодорог общего пользования местного значения Усть-Кубинского муниципального района на 2019-2023 годы»;

- от 24 октября 2022 года № 951 «О внесении изменений в постановление администрации района от 27 ноября 2018 года № 1096 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование автодорог общего пользования местного значения Усть-Кубинского муниципального района на 2019-2023 годы»;

-от 25 ноября 2022 года № 1079 «О внесении изменений в постановление администрации района от 27 ноября 2018 года № 1096 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование автодорог общего пользования местного значения Усть-Кубинского муниципального района на 2019-2023 годы».

1. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава округа И.В. Быков

Утверждена

постановлением

администрации округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

(приложение)

Муниципальная программа

«Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Усть-Кубинского муниципального округа на 2023-2027 годы»

(далее – программа)

**Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Усть-Кубинского муниципального округа |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение сохранности существующей дорожной сети с целью улучшения эксплуатационных качеств автомобильных дорог округа, обеспечение безопасного и бесперебойного дорожного движения.  Развитие сети автомобильных дорог общего пользо­вания местного значения в соответствии с потребностями населения, темпами экономического развития округа. |
| Задачи муниципальной программы | Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик дорог местного значения.  Обеспечение безопасности дорожного движения, содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения км;  2023 год – 227,59 км;  2024 год – 227,59 км;  2025 год – 227,59 км;  2026 год – 227,59 км;  2027 год – 227,59 км.  Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен ремонт, км;  2023 год – 1,2 км;  2024 год – 1,158 км;  2025 год – 0,53 км;  2026 год - «-»;  2027 год - «-»  Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,%;  2023 год – 59,94%;  2024 год – 59,43%;  2025 год – 59,19%;  2026 год - «-»;  2027 год - «-» |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых обеспечивается безопасность дорожного движения, содержание и текущий ремонт  2023 год – 100%;  2024 год – 100%;  2025 год – 100%;  2026 год – 100%;  2027 год – 100% |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023-2027 годы |
| Объёмы финансового обеспечения муниципальной программы | Прогнозный объем финансирования муниципальной программы в течение 2023-2027 гг. составляет 29943,6 тыс. руб. 1, в том числе:  - средства областного бюджета (субсидии Дорожного фонда области) – 2930,7 тыс. руб. 2;  Их них;  - 2023 год – 976,9 тыс. руб.;  - 2024 год – 976,9 тыс. руб.;  -2025 год – 976,9 тыс. руб.;  -2026 год – 0 тыс. руб.;  -2027 год – 0 тыс. руб.  - средства бюджета округа – 27012,9 тыс. руб.;  из них:  - 2023 год – 9912,9 тыс. руб.;  - 2024 год – 8300,0 тыс. руб.;  -2025 год – 8800,0 тыс. руб.;  -2026 год – 0 тыс. руб.;  -2027 год – 0 тыс. руб.  1 объемы финансирования из Дорожного фонда округа подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей средств Дорожного фонда округа на очередной финансовый год;  2 объемы финансирования средств областного бюджета, **б**юджета округа подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | В результате реализации мероприятий программы планируется достижение следующих результатов:  Обеспечение по мере реализации программы ежегодного финансирования содержания автодорог общего пользования местного значения на уровне 10% от потребности;  Ввод к 2027 году 2,888 км отремонтированных дорог;  Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, км – 227,59. |

1. **Общая характеристика сферы реализации программы, проблемы и перспективы ее развития**

Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Усть-Кубинского муниципального округа, составляет по состоянию на 01 апреля 2023 года – 227,59 км, из них с твердым покрытием 91,03 км, в том числе по территориальным отделам:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  №  п/п | Наименование территориального отдела | Протяженность | | | | | Кол-во дорог, ед. |
| всего | пгс | асф | цем/бет | грунт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Богородский | 45,349 | 15,164 | 0 | 2,189 | 27,996 | 77 |
| 2 | Высоковский | 74,407 | 20,062 | 0 | 1,335 | 53,010 | 106 |
| 3 | Троицкий | 27,834 | 8,630 | 0 | 0 | 19,204 | 50 |
| 4 | Устьянский | 79,996 | 24,717 | 8,626 | 1,644 | 45,009 | 162 |
|  | ИТОГО | 227,586 | 68,573 | 8,626 | 5,168 | 145,219 | 395 |

На автомобильных дорогах расположено 10 мостовых сооружений общей площадью 1452,5 кв. м.

Дорожная сеть округа в настоящее время не в полной мере соответствует социаль­ным и экономическим потребностям общества. Недостаточная развитость и сильная из­ношенность покрытий, недостаточная прочность дорожных одежд приводят к росту транспортных издержек, снижению конкурентоспособности произведенной продукции, что является сдерживающим фактором для развития экономики округа.

На начало 2023 года 60,46 % автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию. В условиях роста цен на дорожные работы и ограниченного финансирования эти требования не выполняются, не соблюдаются нормативные сроки ремонта автодорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений.

Кроме того в округе отмечается недостаточность финансовых ресурсов как для обеспечения нормативного транспортно-эксплуатационного состояния дорожной сети, так и для строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения. Обеспеченность дорожного хозяйства округа средствами бюджета округа существенно меньше по сравнению с нормативами затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, вследствие чего отсутствует возможность обеспечения необходимых объемов работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог округа.

Программа предусматривает развитие дорожного хозяйства округа. Перспективными направлениями развития дорожного хозяйства являются:

- сохранение существующей сети автодорог в соответствии с нормативными требованиями и стандартами, обеспечение безопасности и бесперебойности дорожного движения;

- ремонт участков автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, прежде всего тех, поддержание безопасного и бесперебойного движения на которых за счет проведения работ по содержанию дорог является невозможным;

- обустройство автомобильных дорог техническими средствами организации дорожного движения и объектами дорожного сервиса в соответствии с современными требованиями к уровню развития транспортной инфраструктуры и обеспечению безопасности дорожного движения для повышения качества предоставляемых населению транспортных услуг.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог, повысить транспортную доступность, комфортность движения для лиц, пользующихся автомобильными дорогами, повысить уровень и улучшить социальные условия жизни населения, обеспечить безопасность дорожного движения.

**2. Приоритеты в развитии и реализации муниципальной программы, цели, задачи и сроки ее реализации**

В программу включены автомобильные дороги общего пользования местного зна­чения Усть-Кубинского муниципального округа.

Основной целью программы является обеспечение сохранности существующей дорожной сети с целью улучшения эксплуатационных качеств автомобильных дорог округа, обеспечение безопасного и бесперебойного дорожного движения, развитие сети автомобильных дорог общего пользо­вания местного значения в соответствии с потребностями населения, темпами экономического развития округа.

Улично-дорожная сеть построена в 60-80-х годах под существующие в то время нагрузки, большая часть автомобильных дорог округа с момента ввода в эксплуатацию не подвергалась капитальному ремонту и реконструкции. Первоочередная задача органов местного самоуправления - произвести капитальный ремонт и ремонт существующей улично-дорожной сети, своевременно проводить работы для поддержания в проезжем состоянии грунтовых дорог.

Основными задачами муниципальной программы являются:

- улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик дорог местного значения;

- обеспечение безопасности дорожного движения, содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Для реализации поставленных целей и решения задач муниципальной программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов в рамках осуществления дорожной деятельности на территории округа предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, дорожных сооружений;
2. ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дорожных сооружений (мостов);
3. капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Сроки и очередность мероприятий по реализации муниципальной программы будут определяться в зависимости от задач, предусмотренных муниципальными и областными программами.

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту будут определяться на основе результатов обследования автомобильных дорог и улично-дорожной сети при наличии проектно-сметной документации.

Срок реализации муниципальной программы - 2023-2027 годы.

**3. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы**

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы приведены в приложении 1 к муниципальной Программе. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) Программы приведены в приложении 2 к муниципальной Программе.

**4. Перечень мероприятий муниципальной программы**

Мероприятия программы приведены в приложении 3 к настоящей программе.

1. **Финансовое обеспечение муниципальной программы**

5.1.Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств Дорожного фонда области, поступающего в бюджет округа в виде субсидий и средств Дорожного фонда округа. Объем финансовых средств на реализацию мероприятий программы приведен в приложениях 4,5 к настоящей программе.

5.2.Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, средств физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы приведена в приложении 6 к настоящей программе.

Приложение 1

к муниципальной программе

Сведения

о целевых показателях (индикаторах)

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Цель, задача, направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора) 2 | | | | | |
| отчетное | план | план | план | план | план |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель (цели):  Обеспечение сохранности существующей дорожной сети с целью улучшения эксплуатационных качеств автомобильных дорог округа, обеспечение безопасного и бесперебойного дорожного движения.  Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с потребностями населения, темпами экономического развития округа. | | | | | | | | | |
| 1. | Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик дорог местного значения | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 227,59 | 227,59 | 227,59 | 227,59 | 227,59 | 227,59 |
| Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен ремонт | км | 2,533 | 1,2 | 1,158 | 0,53 | - | - |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 60,46 | 59,94 | 59,43 | 59,19 | - | - |
| 2 | Обеспечение безопасности дорожного движения, содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного  значения | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых обеспечивается безопасность дорожного движения, содержание и текущий ремонт | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

1 Указываются конкретные годы: отчетный год (год, предшествующий текущему году), текущий год (год разработки государственной программы (подпрограммы)) и годы периода реализации государственной программы (подпрограммы).

2 В случае отсутствия отчетного, оценочного, планового значения целевого показателя (индикатора) государственной программы (подпрограммы) ставится "-".

Приложение 2

к муниципальной программе

Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Определение целевого показателя (индикатора)  (1) | Временные характеристики целевого показателя (индикатора)(2) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)(3) | Показатели, используемые в формуле(4) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности(5) | Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)(6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | Общая протяженность автомобильных дорог, на которых выполняются работы по содержанию | Годовая/за отчетный период | S= S1 + S2+.. .Sj | S1; S2, .Sj - протяженность дорог (участков дорог) на которых выполняются работы по содержанию | Данные из отчета о результате использования субсидии | Отдел коммунальной инфраструктуры администрации округа |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен ремонт | км | Общая протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен ремонт | Годовая/за отчетный период | S= S1 + S2+.. .Sj | S1; S2, .Sj - протяженность дорог (участков дорог) на которых выполнен ремонт | Данные из отчета о результате использования субсидии | Отдел коммунальной инфраструктуры администрации округа |
| 3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | Годовая/за отчетный период | Д = Sнеотвеч. \*100/ Sобщ. | Sнеотвеч. - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям;  Sобщ. - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1 | Росстат, 3ДГ (мо) |
| 4 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых обеспечивается безопасность дорожного движения, содержание, и текущий ремонт | % | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых обеспечивается безопасность дорожного движения, содержание, и текущий ремонт | Годовая/за отчетный период | Д = Sнеотвеч. \*100/ Sобщ. | Sнеотвеч. - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых обеспечивается безопасность дорожного движения, содержание, и текущий ремонт;  Sобщ. - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | Данные из отчета о результате использования субсидии | Отдел коммунальной инфраструктуры администрации округа |

(1) Характеристика содержания целевого показателя (индикатора), обеспечивающая однозначность понимания существа измеряемой характеристики процесса (объекта) наблюдения и (или) порядка ее измерения.

(2) Указываются периодичность сбора данных (годовая, квартальная, месячная и т.д.) и вид временной характеристики (на дату; на начало отчетного периода; на конец отчетного периода, за период с (указать) года, за отчетный период и т.д.).

(3) Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения показателей. Пояснения к целевому показателю (индикатору) должны отражать методические рекомендации по сбору, обработке, интерпретации значений целевого показателя (индикатора).

(4) Указываются наименование показателей, используемых в формуле в графе 6, их единицы измерения. В случае если достижение показателя зависит от непосредственного результата реализации мероприятий другой муниципальной программы, приводится наименование такой муниципальной программы.

(5) 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 – прочие (указать). При наличии утвержденной формы статистического учета по показателю, указанному в графе 7, приводится номер формы статистической отчетности, утвержденной приказом Росстата.

(6) Приводится наименование органа местного самоуправления округа, ответственного за сбор данных по показателю.

Приложение 3

к муниципальной программе

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат 1 | Задачи  ССЭР [2](/#/document/35725078/entry/77777) | Связь с показателями программы (подпрограммы)3 | Годы реализации и источник финансового обеспечения 4 | | | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | Администрация Усть-Кубинского муниципального округа | улучшения транспортно-эксплуатационного состояния и пропускной способности автомобильных дорог местного значения | развитие транспорта и дорожной сети  развитие транспорта и дорожной сети | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1,3 | 1,3 | 1,3 | - | - |
| Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен ремонт | 1,3 | 1,3 | 1,3 | - | - |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,%; | 1,3 | 1,3 | 1,3 | - | - |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых обеспечивается безопасность дорожного движения, содержание, и текущий ремонт | 1,3 | 1,3 | 1,3 | - | - |
| 2.Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан, км  в том числе | Администрация Усть-Кубинского муниципального округа | улучшения транспортно-эксплуатационного состояния и пропускной способности подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1,3 | 1,3 | 1,3 | - | - |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых обеспечивается безопасность дорожного движения, содержание, и текущий ремонт | 1,3 | 1,3 | 1,3 | - | - |
| 2.1. Ремонт ул. Солнечная в с. Устье  (мкрн. Восточный) | Администрация Усть-Кубинского муниципального округа | улучшения транспортно-эксплуатационного состояния и пропускной способности подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан |  | Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен ремонт | 1,3 | - | - | - | - |
| 2.2. Ремонт ул. Молодежная в с. Устье  (мкрн. Восточный) | Администрация Усть-Кубинского муниципального округа | улучшения транспортно-эксплуатационного состояния и пропускной способности подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен ремонт | - | 1,3 | - | - | - |
| 2.3. Ремонт ул. Центральная в с. Устье  (мкрн. Восточный) | Администрация Усть-Кубинского муниципального округа | улучшения транспортно-эксплуатационного состояния и пропускной способности подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен ремонт | - | - | 1,3 | - | - |

1 Указывается ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия.

2 Указываются пункты стратегии социально-экономического развития округа, предусматривающие соответствующие задачи, на решение которых направлено основное мероприятие. При этом указываются задачи социально-экономического развития округа, решение которых в рамках муниципальной программы предусмотрено планом мероприятий по реализации стратегии социально -экономического развития округа.

По основным мероприятиям, предусматривающим только расходы бюджета округа на содержание органов местного самоуправления, подведомственных им учреждений, задача стратегии социально-экономического развития округа не указывается (ставится знак "х").

3Указываются наименования целевых показателей (индикаторов) программы (подпрограммы), на достижение которых направлено основное мероприятие.

4Указывается индекс (индексы) соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного мероприятия программы (подпрограммы) и достижения плановых значений соответствующего целевого показателя (индикатора) программы (подпрограммы), без указания объема привлечения средств:

1 - бюджет округа (собственные доходы), 2 - федеральный бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты), 3 - областной бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) 4-бюджеты государственных внебюджетных фондов, 5 - средства физических и юридических лиц, 6 - без выделения дополнительного финансирования.

5 Указываются конкретные годы реализации основного мероприятия. Если в данном году основное мероприятие не планируется реализовывать, либо его реализация не будет направлена на достижение соответствующего целевого показателя (индикатора) программы (подпрограммы), либо достижение соответствующего целевого показателя (индикатора) программой (подпрограммой) не запланировано, то в соответствующей графе ставится прочерк.

|  |
| --- |
| Приложение 4  к муниципальной программе |

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета округа

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель | Источник финансового обеспечения | Финансовое обеспечение (тыс. руб) | | | | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего за  2023-2027 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого по муниципальной программе | Всего, в том числе: | 10889,8 | 9276,9 | 9776,9 | 0,0 | 0,0 | 29943,6 |
| собственные доходы бюджета округа1 | 9912,9 | 8300,0 | 8800,0 | 0,0 | 0,0 | 27012,9 |
| субвенции и субсидии федерального бюджета2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции и субсидии областного бюджета2 | 976,9 | 976,9 | 976,9 | 0,0 | 0,0 | 2930,7 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Администрация Усть-Кубинского муниципального округа | Всего, в том числе: | 10889,8 | 9276,9 | 9776,9 | 0,0 | 0,0 | 29943,6 |
| собственные доходы бюджета округа1 | 9912,9 | 8300,0 | 8800,0 | 0,0 | 0,0 | 27012,9 |
| субвенции и субсидии федерального бюджета2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции и субсидии областного бюджета2 | 976,9 | 976,9 | 976,9 | 0,0 | 0,0 | 2930,7 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 5

к муниципальной программе

Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пN  пп/п | Статус | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, исполнитель | Источник финансового обеспечения | Финансовое обеспечение (тыс. руб.) | | | | | |
| 2023 г | 2024 г | 2025 г | 2026 г | 2027 г | всего  за 2023 - 2027 годы1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Программа |  | ИТОГО | всего, в том числе | 10889,8 | 9276,9 | 9776,9 | 0,0 | 0,0 | 29943,6 |
|  |  |  |  | собственные доходы бюджета округа1 | 9912,9 | 8300,0 | 8800,0 | 0,0 | 0,0 | 27012,9 |
|  |  |  |  | субвенции и субсидии федерального бюджета2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | субвенции и субсидии областного бюджета2 | 976,9 | 976,9 | 976,9 | 0,0 | 0,0 | 2930,7 |
|  |  |  |  | безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Мероприя-тие | 1.Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения  (содержание автодорог) | Администрация Усть-Кубинского муниципального округа | всего, в том числе | 9335,0 | 8791,7 | 9291,7 | 0,0 | 0,0 | 27418,4 |
| собственные доходы бюджета округа1 | 8843,3 | 8300,0 | 8800,0 | 0,0 | 0,0 | 25943,3 |
| субвенции и субсидии федерального бюджета2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции и субсидии областного бюджета2 | 491,7 | 491,7 | 491,7 | 0,0 | 0,0 | 1475,1 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприя-тие | 2.Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан | Администрация Усть-Кубинского муниципального округа | всего, в том числе | 1554,8 | 485,2 | 485,2 | 0,0 | 0,0 | 2525,2 |
| собственные доходы бюджета округа1 | 1069,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1069,6 |
| субвенции и субсидии федерального бюджета2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции и субсидии областного бюджета2 | 485,2 | 485,2 | 485,2 | 0,0 | 0,0 | 1455,6 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприя-тие | 2.1. Ремонт ул. Солнечная в с. Устье (мкрн. Восточный) | Администрация Усть-Кубинского муниципального округа | всего, в том числе | 1554,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1554,8 |
| собственные доходы бюджета округа1 | 1069,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1069,6 |
| субвенции и субсидии федерального бюджета2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции и субсидии областного бюджета2 | 485,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 485,2 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприя-тие | 2.2. Ремонт ул. Молодежная в с. Устье  (мкрн. Восточный) | Администрация Усть-Кубинского муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы бюджета округа1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции и субсидии федерального бюджета2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции и субсидии областного бюджета2 | 0,0 | 485,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 485,2 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприя-тие | 2.3. Ремонт ул. Центральная в с. Устье  (мкрн. Восточный) | Администрация Усть-Кубинского муниципального округа | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| собственные доходы бюджета округа1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции и субсидии федерального бюджета2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| субвенции и субсидии областного бюджета2 | 0,0 | 0,0 | 485,2 | 0,0 | 0,0 | 485,2 |
| безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1 Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы).

2 Указываются субвенции, субсидии и иные трансферты федерального и областного бюджетов при условии подтверждения поступления указанных средств.

3 Указываются при условии подтверждения поступления указанных средств.

4 Номер основного мероприятия состоит из номера соответствующей подпрограммы и порядкового номера данного основного мероприятия в рамках подпрограммы.

Приложение 6

к муниципальной программе

Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, средств физических и юридических лиц

на реализацию целей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источник финансового обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | Всего за 2023 – 2027 годы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Всего | 976,9 | 976,9 | 976,9 | 0,0 | 0,0 | 2930,7 |
| 2. | федеральный бюджет1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | областной бюджет1 | 976,9 | 976,9 | 976,9 | 0,0 | 0,0 | 2930,7 |
| 4. | государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | физические и юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1 | в том числе в форме государственно-частного партнерства2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1 Объемы расходов федерального и областного бюджетов указываются с учетом субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов федерального и областного бюджетов, отраженных в приложении № 5.

2Указываются средства физических и юридических лиц на реализацию на территории округа проектов (соглашений, договоров и др.) в форме государственно-частного партнерства с муниципальными органами власти, направленных на достижение целей муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы).

3 Указываются конкретные годы периода реализации муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы).

**Пояснительная записка**

**к проекту постановления администрации округа**

Муниципальная программа

Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование автодорог общего пользования местного значения Усть-Кубинского муниципального округа на 2023-2027 годы»

Проект постановления администрации округа «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование автодорог общего пользования местного значения Усть-Кубинского муниципального округа на 2023-2027 годы» разработан в связи с преобразованием муниципального района в муниципальный округ.

Данным постановлением отменяется действие муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование автодорог общего пользования местного значения Усть-Кубинского муниципального района на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением администрации района27 ноября 2018 года № 1096.

начальник отдела коммунальной инфраструктуры

администрации округа Наумушкина Л.В.

Уведомление

о проведении общественного обсуждения

Проекта постановления администрации округа

Об утверждении муниципальной программы «Развитие и совершенствование автодорог общего пользования местного значения Усть-Кубинского муниципального округа на 2023-2027 годы»

Проект документа разработан отделом коммунальной инфраструктуры администрации округа и будет размещен на официальном сайте администрации Усть-Кубинского муниципального округа на 10 календарных дней: с 19.05.2023 года по 02.06.2023 года с целью общественного обсуждения. В течение этого времени будут приниматься предложения и поправки относительно данного проекта постановления по адресу: с. Устье, ул. Октябрьская, д.8, тел/факс 8(81753) 2-13-72, эл. почта : 53Ust-Kubinskij@r19.gov35.ru

Контактное лицо: Наумушкина Лариса Викторовна, начальник коммунальной инфраструктуры администрации округа.

Тел. 8(81753) 2-13-72

**СВОДНЫЙ ОТЧЕТ**

о поступивших замечаниях и предложениях к проекту документа

стратегического планирования Усть-Кубинского муниципального округа

Проект постановления «Развитие и совершенствование автодорог общего пользования местного значения Усть-Кубинского муниципального округа на 2023-2027 годы»

Проект постановления разработан отделом коммунальной инфраструктуры администрации Усть-Кубинского муниципального округа

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Дата поступления замечаний, предложений к проекту документа стратегического планирования Усть-Кубинского муниципального округа | Замечания и предложения к проекту документа стратегического планирования Усть-Кубинского муниципального округа | Позиция органа, ответственного за разработку документа стратегического планирования Усть-Кубинского муниципального округа, с ее обоснованием |
|  |  |  |  |

2023 г. Л.В. Наумушкина